План работы на период практики    (с  13.04.2026  по  05.05.2026)

| Студент: Момот Д. В. |  | Руководитель ВКР: Смирнова Т.С. |
| --- | --- | --- |

(Ф.И.О).                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.)

Тема ВКР   _Разработка генератора иммерсивного театра________________________________

Цель ВКР: Разработать программный комплекс генератора иммерсивного театра, обеспечивающий сбор голосования зрителей во время показа и использование результата голосования в нейросетевом контуре для формирования следующего фрагмента сценария, а также поддерживающий учет, разграничение доступа и взаимодействие сотрудников и зрителей через клиентские приложения.

План работы на период практики

| № | Период | Задача | Форма представления результата1) | Срок сдачи результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.04.2026 | Получение инструкций от руководителя ВКР по плану работы | План работы, подписанный руководите6лем ВКР | 13.04.2026 |
|  | 13.04.2026–15.04.2026 | Уточнение постановки задачи и требований к системе (функциональные, нефункциональные, требования безопасности) | Текстовый документ с перечнем требований; таблица требований и критериев проверки | 15.04.2026 |
|  | 15.04.2026–17.04.2026 | Проектирование структуры данных (ключевые сущности и связи), выделение сценарных артефактов (ТЗ, результаты обработки) | ER-диаграмма (сущность–связь) + краткое текстовое описание | 17.04.2026 |
| 4. | 17.04.2026–19.04.2026 | Проектирование архитектуры комплекса и каналов взаимодействия компонентов (desktop/mobile, API, БД, n8n, файловое хранилище) | Блок-схема общей архитектуры + текстовое описание | 19.04.2026 |
| 5. | 19.04.2026–21.04.2026 | Проектирование интеграции с n8n и нейросетевым контуром (контракт вебхука, вход/выход, ошибки, тайм-ауты) | Текстовое описание интеграции; схема последовательности (по возможности) | 21.04.2026 |
| 6. | 21.04.2026–24.04.2026 | Реализация серверной части: модели данных, маршруты API, авторизация по ролям, хранение сценарных файлов и результатов | Программный код серверной части; демонстрация базовых сценариев через API | 24.04.2026 |
| 7. | 24.04.2026–26.04.2026 | Реализация вызова n8n по вебхуку и обработки результата (передача файла, сохранение ответа, статусы обработки) | Программный код интеграции; описание состояний обработки; пример результата | 26.04.2026 |
| 8. | 26.04.2026–29.04.2026 | Реализация настольного приложения сотрудников (выборки, поиск, редактирование, диалог «ТЗ сценария») | Работоспособный прототип desktop-клиента; скриншоты ключевых экранов | 29.04.2026 |
| 9. | 29.04.2026–02.05.2026 | Реализация мобильного клиента зрителя (вход, афиша/показы, схема мест, бронирование, мои бронирования) | Работоспособный прототип mobile-клиента; скриншоты ключевых экранов | 02.05.2026 |
| 10. | 02.05.2026–04.05.2026 | Тестирование: автоматизированные проверки критичных маршрутов API и ручная верификация сценариев с n8n | Набор тестов (pytest); таблица тестовых сценариев и ожидаемых результатов; результаты проверки | 04.05.2026 |
| 11. | 04.05.2026–05.05.2026 | Подготовка итоговой версии текста ВКР и материалов к сдаче (рисунки, приложения, оформление) | Итоговый текст ВКР; приложение с фрагментами кода и скриншотами; презентация (при необходимости) | 05.05.2026 |
| 12. | 05.05.2026 | Проверка текста ВКР на заимствования | Справка о результатах проверки | 05.05.2026 |
| 13. | Итоговое собрание (05.05.2026) | Защита отчета о практике | 1) Презентация к выступлению. 2) Печатный вариант отчета о практике | 05.05.2026 |

Дата   ___________         Руководитель ВКР      _____________   __________________

( подпись) 			(фамилия)